## Slide 1
Характеристики процесса | Спиральная | Каскадная | V-модель | Scrum | Kanban
Риски | Серьезные | Известны заранее | Известны заранее | Небольшие Заранее неизвестны | Небольшие Заранее неизвестны
Требования | Изменяемые | Стабильные | Стабильные | Легко изменяемые | Легко изменяемые
Техническая сложность | Любая | Средняя | Высокая | Любая | Любая
Документация | Известна заранее | Известна заранее | Известна заранее | По мере развития проекта | По мере развития проекта
Рефакторинг | Дорого | Дорого | Фиксированная стоимость | Недорого | Недорого
Улучшения | Необязательны | Необязательны | Необязательны | Необходимы | Необязательны
Длительность | Долгосрочный | Долгосрочный | Фиксирована | Краткосрочный | Краткосрочный

## Slide 2
Это стандартный проект с заранее известными рисками, временем выполнения и стоимостью.
Высокоуровневые требования известны заранее и в ходе проекта не меняются.
Основная сложность проекта состоит в необходимости предоставления гарантий безопасности системы.
  Архитектура приложения должна строиться изначально с упором на вопросы безопасности.
  Первоочередное внимание должно быть уделено тестированию всех возможных аспектов связанных с безопасностью.
  Подходы к тестированию должны следовать практикам принятым в индустрии и внедряться в самом начале процесса разработки.
  Автоматизированное тестирование системы должно выполняться на уровне юнитов, компонет и всей системы в целом (интеграционное тестирование), а также нагрузочное тестирование.
  Отдельным шагом должно быть выполнено ручное тестирование функционала.
  Разработка должна опираться на детально проработанные формализованные требования согласованные с заказчиком.
  Интеграционные тесты должны обеспечить значительное (>90%) покрытие требований.
С учетом перечисленных особенностей в качестве методологии разработки целесообразно выбрать V-модель.