## Slide 1
Роль | Задачи
Архитекторы | Написание требований. Декомпозиция требований. Разработка архитектуры системы.
Разработчики | Реализация продукты согласно требованиям и архитектуре.
Юнит-тестеры | Написание юнит-тестов для покрытия модулей и взаимодействия компонентов.
Автоматизаторы | Интергационное тестирование согласно требованиям. Ревью требований.
Ручные тестеры | Тестирование функциональности доступной через интерфейс пользователя. Ревью требований в части UI.
Команды

## Slide 2
Этапы | Архитекторы | Разработчики | Юнит-тестеры | Автоматизаторы | Manual
Этап 1. Формализация требований | Написание требований Разработка архитектуры |  |  | Ревью требований с позиций автоматизатора. Выбор и настройка фреймворков, подготовка тулов | Ревью требований с позоций пользователя
Этап 2. Реализация |  | Написание кода согласно требованиям и архитектуре |  |  | 
Этап 3. Юнит- и компонентное тестирование |  |  | Покрытие тестами кода. Покрытие тестами компонент согласно требованиям |  | 
Этап 4. Интеграционное тестирование |  |  |  | Написание и исполнение автотестов для покрытия оговоренного процента требований текущего билда | Ручное тестирование UI
Процесс разработки в целом согласно V-модели

## Slide 3
Процесс разработки в целом согласно V-модели
Высокоуровневые требования предоставленные заказчиком рассматриваются как в целом неизменные.
Процесс предполагает поэтапную декомпозицию требований с последующей реализацией, интеграцией и тестированием промежуточных билдов.

## Slide 4
Тимлид в каждой команде.
Работа каждой команды организована в виде двухнедельных спринтов.
Планирование задач на спринт и формирование бэклога задач происходит вместе с представителем заказчика в первый день начала спринта.
Каждое утро проводится митинг на 15-30 минут с краткими тех. вопросами и планами на день от каждого участника команды. Митинги ведёт тимлид.
Задачи создаются и отслеживаются в Jira или аналогах. Каждая задача имеет краткое описание и оценку времени на выполнение предоставленную исполнителем.
Имеется видимый каждому участнику бэклог (список задач на будущие спринты) и текущее состояние спринта в разрезе задач каждого участника команды.
В последний день спринта проводится отдельный митинг с обсуждением того, что было хорошо и что требуется улучшить.
Ежедневное общение тимлида с представителем заказчика о прогрессе, сложностях и планах.
Организация и процессы уровня команд