## Slide 1
Характеристики процесса | Спиральная | Каскадная | V-модель | Scrum | Kanban
Риски | Серьезные | Известны заранее | Известны заранее | Небольшие Заранее неизвестны | Небольшие Заранее неизвестны
Требования | Изменяемые | Стабильные | Стабильные | Легко изменяемые | Легко изменяемые
Техническая сложность | Любая | Средняя | Высокая | Любая | Любая
Документация | Известна заранее | Известна заранее | Известна заранее | По мере развития проекта | По мере развития проекта
Рефакторинг | Дорого | Дорого | Дорого | Недорого | Недорого
Улучшения | Необязательны | Необязательны | Необязательны | Необходимы | Необязательны
Длительность | Долгосрочный | Долгосрочный | Долгосрочный | Краткосрочный | Краткосрочный
Таблица-сравнение методологий разработки ПО